KLASA:	402-08/26-01/01

URBROJ:	2117-03-26-2

Babino Polje, 	09.04.2026.

Na temelju članka  71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 110/18-Odluka USRH i 32/20),  članka 13. stavak 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/24), i članka 37. stavak 1. točka 23. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 2/21 i 5/21-ispr.), a u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i odredbama Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2025. godinu i projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2026. i 2027. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/24, 3/25 i 9/25), Općinsko vijeće Općine Mljet na svojoj 8. sjednici održanoj dana 09. travnja 2026. godine donijelo je slijedeće

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1.

Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2025. godinu

Točka 1.

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1.

Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2025. godinu  (nastavno: Izvješće) kako slijedi:

- Javna rasvjeta

| Ativnost/Kapitalni projekt | Oznaka aktivnosti/Kapitalnog projekta | Planirano | Izvršeno | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja javne rasvjete na području Općine Mljet po utvrđenom redu prioriteta | K209304 | 20.000,00 | 15.059,51 | 75,30 |

Javna rasvjeta gradila se je u svim otočnim naseljima, prvenstveno aktivnošću Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje (sada Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje)  prema redu prioriteta usklađenim s mjesnim odborima, sve uz započinjanje s zamjenom s solarnom javnom rasvjetom, a udovoljilo se je svim prijedlozima mjesnih odbora i građana i izgrađene su lokacije gdje su bili riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Točka 2.

Izvješće iz točke 1. kompatibilno je s Godišnjim obračunom Proračuna Općine Mljet za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 3/26), te s Izvješćem Općinskog načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/25) i s Izvješćem Općinskog načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2025. godine („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 3/26).

Točka 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Mljet“.

DOSTAVITI:		     				       Predsjednik Općinskog vijeća

- Službeni glasnik

- Računovodstvo					       Pero Bašica, dipl. ing.

- U predmet Klasa: 024-01-26-01/02

- Pismohrana