REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MLJET

Općinsko vijeće

KLASA:	402-10/26-01/01

URBROJ:	2117-03-26-2

Babino Polje, 	09.04.2026.

Na temelju članka  74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 110/18-Odluka USRH i 32/20),  članka 13. stavak 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/24), i članka 37. stavak 1. točka 23. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 2/21 i 5/21-ispr.), a u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i odredbama Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2025. godinu i projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2026. i 2027. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/24, 3/25 i 9/25), Općinsko vijeće Općine Mljet na svojoj 8. sjednici održanoj dana 09. travnja 2026. godine donijelo je slijedeće

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2025. godinu

Točka 1.

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2025. godinu (nastavno: Izvješće) kako slijedi:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

| Ativnost/Kapitalni projekt | Oznaka aktivnosti/Kapitalnog projekta | Planirano | Izvršeno | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet putem drugih izvršitelja | A209102 | 10,000.00 | 3,643.23 | 36.43 |
| Pojačano investicijsko održavanje Lokalnih cesta | A209120 | 144,500.00 | 154,306.38 | 106.79 |
| Kapitalno uređenje i opremanje nerazvrstanih cesta NC14 | K209123 | 50,000.00 | 48,520.38 | 97.04 |

Nerazvrstane ceste, ali i lokalne ceste koje su to u međuvremenu postale od nerazvrstanih cesta, održavale su se na svim otočnim lokacijama prema redu prioriteta usklađenim s mjesnim odborima (dio NC14 Uvala Blace i dio LC69070, prije NC24 Prožurska Luka – Okuklje).

Radovi su ugovoreni sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, općem aktu Općine Mljet i Planu javne nabave, a manjim dijelom sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Radovi su sufinancirani sredstvima MRRFEU, Uprava za otoke (30.000,00 EUR) i sredstvima ŽUC DNŽ (144,500.00EUR)

- Javna parkirališta

| Ativnost/Kapitalni projekt | Oznaka aktivnosti/Kapitalnog projekta | Planirano | Izvršeno | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanja javnih parkirališta na području Općine Mljet | A209104 | 2,000.00 | 0,00 | 0,00 |

Javna parkirališta se nisu održavala, jer nije bilo posebnih traženja, pogotovo ne od  mjesnih odbora, a nije do kraja razriješen ni imovinsko-pravni status ovih površina.

- Javne površine

| Ativnost/Kapitalni projekt | Oznaka aktivnosti/Kapitalnog projekta | Planirano | Izvršeno | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javnih površina na području Općine Mljet | A209105 | 2,000.00 | 457.39 | 22.87 |

Javne površine su se održavale u minimalnom obimu, jer nije bilo posebnih traženja, pogotovo ne od  mjesnih odbora, a nije do kraja razriješen ni imovinsko-pravni status ovih površina.

- Javne zelene površine

| Ativnost/Kapitalni projekt | Oznaka aktivnosti/Kapitalnog projekta | Planirano | Izvršeno | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javnih zelenih površina | A209122 | 1,500.00 | 0,00 | 0,00 |

Javne zelene površine nisu se održavale jer nije bilo posebnih traženja, pogotovo ne od  mjesnih odbora, a nije do kraja razriješen ni imovinsko-pravni staus ovih površina.

- Održavanje građevina i uređaja javne namjene na području Općine Mljet

| Ativnost/Kapitalni projekt | Oznaka aktivnosti/Kapitalnog projekta | Planirano | Izvršeno | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje građevina i uređaja javne namjene na području Općine Mljet | A209106 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100,00 |

Građevine i uređaji javne namjene su se održavale u planiranom obimu, prema redu prioriteta temeljem posebnih traženja od  mjesnih odbora.

- Održavanje groblja na području Općine Mljet

| Ativnost/Kapitalni projekt | Oznaka aktivnosti/Kapitalnog projekta | Planirano | Izvršeno | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje groblja na području Općine Mljet | A209107 | 14,500.00 | 2,832.57 | 19.53 |

Groblja su se održavale na svim otočnim lokacijama prema redu prioriteta i utvrđenim potrebama usklađenim s mjesnim odborima, a aktivnošću Komunalno Mljet d.o.o. (sada Usluge Mljet d.o.o.) sve sukladno propisima u toj oblasti.

Radovi su ugovoreni sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

- Održavanje javne rasvjete na području Općine Mljet

| Ativnost/Kapitalni projekt | Oznaka aktivnosti/Kapitalnog projekta | Planirano | Izvršeno | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete na području Općine Mljet | A209108 | 65,000.00 | 44,468.62 | 68.41 |

Javna rasvjeta održavala  se je na svim otočnim lokacijama prema redu prioriteta i utvrđenim potrebama usklađenim s mjesnim odborima, prvenstveno a aktivnošću Komunalno Mljet d.o.o. (sada Usluge Mljet d.o.o.)

Dijelom se vršila zamjena solarnom led rasvjetom.

Radovi su ugovoreni sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, a manjim dijelom sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, općem aktu Općine Mljet i Planu javne nabave.

- Uklanjanje olupina i drugih nepravilno ostavljenih stvari

| Ativnost/Kapitalni projekt | Oznaka aktivnosti/Kapitalnog projekta | Planirano | Izvršeno | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uklanjanje olupina i drugih nepravilno ostavljenih stvari | A209123 | 15,000.00 | 0,00 | 0,00 |

Budući je ova aktivnost planirana Rebalansom na kraju godine nisu realizirani nikakvi troškovi.

- Održavanje pomorskog dobra(obala,plaža i slično)

| Ativnost/Kapitalni projekt | Oznaka aktivnosti/Kapitalnog projekta | Planirano | Izvršeno | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje pomorskog dobra(obala,plaža i slično) | A209201 | 45,000.00 | 36,231.74 | 80.51 |

Pomorsko dobro održavalo se je na svim otočnim lokacijama prema redu prioriteta i utvrđenim potrebama usklađenim s mjesnim odborima.

Radovi su ugovoreni sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, općem aktu Općine Mljet i Planu javne nabave.

Predmetni poslovi – radovi nisu izvorno planirani ovim Programom.

- Održavanje protupožarno,šumsko,poljskih puteva putem drugog izvršitelja

| Ativnost/Kapitalni projekt | Oznaka aktivnosti/Kapitalnog projekta | Planirano | Izvršeno | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje protupožarno,šumsko,poljskih puteva putem drugog izvršitelja | A209203 | 27,000.00 | 15,460.95 | 57.26 |

Protupožarno, šumsko, poljski putevi održavali su se na svim otočnim lokacijama prema redu prioriteta i utvrđenim potrebama usklađenim s mjesnim odborima.

Radovi su ugovoreni sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, općem aktu Općine Mljet i Planu javne nabave

Predmetni poslovi – radovi nisu izvorno planirani ovim Programom.

- Male komunalne akcije podizanja kvalitete života po naseljima u suradnji s MO

| Ativnost/Kapitalni projekt | Oznaka aktivnosti/Kapitalnog projekta | Planirano | Izvršeno | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Male komunalne akcije podizanja kvalitete života po naseljima u suradnji s MO | A209401 | 50,000.00 | 34,623.38 | 69.25 |

Ostala komunalna infrastruktura u vidu malih komunalnih akcija održavala se je u svim otočnim naseljima prema redu prioriteta i utvrđenim potrebama usklađenim s mjesnim odborima.

Suština ove aktivnosti je direktno, kroz dobrovoljni rad, aktiviranje lokalnog stanovništva, a za što baš nije bilo velikog interesa, pa je izvršenje u određenoj mjeri podbacilo.

Radovi su ugovoreni sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, općem aktu Općine Mljet i Planu javne nabave.

Predmetni poslovi – radovi nisu izvorno planirani ovim Programom.

Točka 2.

Izvješće iz točke 1. kompatibilno je s Godišnjim obračunom Proračuna Općine Mljet za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 3/26), te s Izvješćem Općinskog načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/25) i s Izvješćem Općinskog načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2025. godine („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 3/26).

Točka 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Mljet“.

DOSTAVITI:		     				       Predsjednik Općinskog vijeća

- Službeni glasnik

- Računovodstvo					       Pero Bašica, dipl. ing.

- U predmet Klasa: 024-01-26-01/02

- Pismohrana