KLASA:	402-08/26-01/01

URBROJ:	2117-03-26-1

Babino Polje, 	16.03.2026.

Na temelju članka 53. stavak 1. točka 1. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 2/21 i 5/21-ispr.), Općinski načelnik Općine Mljet dana 16. ožujka 2026. godine donosi slijedeći

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2025. godinu

(70/2026-PAO)

I.

Utvrđuje se prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2025. godinu, i to:

„Na temelju članka  71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 110/18-Odluka USRH i 32/20),  članka 13. stavak 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/24), i članka 37. stavak 1. točka 23. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 2/21 i 5/21-ispr.), a u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i odredbama Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2025. godinu i projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2026. i 2027. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/24, 3/25 i 9/25), Općinsko vijeće Općine Mljet na svojoj ___ sjednici održanoj dana __________________ 2026. godine donijelo je slijedeće

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1.

Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2025. godinu

Točka 1.

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1.

Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2025. godinu  (nastavno: Izvješće) kako slijedi:

- Javna rasvjeta

| Ativnost/Kapitalni projekt | Oznaka aktivnosti/Kapitalnog projekta | Planirano | Izvršeno | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja javne rasvjete na području Općine Mljet po utvrđenom redu prioriteta | K209304 | 20.000,00 | 15.059,51 | 75,30 |

Javna rasvjeta gradila se je u svim otočnim naseljima, prvenstveno aktivnošću Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje (sada Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje)  prema redu prioriteta usklađenim s mjesnim odborima, sve uz započinjanje s zamjenom s solarnom javnom rasvjetom, a udovoljilo se je svim prijedlozima mjesnih odbora i građana i izgrađene su lokacije gdje su bili riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Točka 2.

Izvješće iz točke 1. kompatibilno je s Godišnjim obračunom Proračuna Općine Mljet za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 3/26), te s Izvješćem Općinskog načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/25) i s Izvješćem Općinskog načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2025. godine („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 3/26).

Točka 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Mljet“.“

II.

Ovaj prijedlog upućuje se na donošenje Općinskom vijeću Općine Mljet.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI:						Općinski načelnik:

1. Predsjednik OV-a

2. Registar akata					Đivo Market, dipl. ing.

3. Pismohrana